CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011

TÍTULO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS - PROJECT

DIRECTOR: Manuel Castejón Limas, Roberto Guzmán Martínez, Javier Alfonso Cendón

LUGAR:  Aula 002 del Edificio CRAI-TIC.

FECHAS: Del 11 al 15 de abril de 2011 en horario de 16:30h a 20 :30h

DURACIÓN: 25 horas

NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12,  máximo 22

TASAS: Normal: 105 €, Reducida: 95 €

DESTINATARIOS: Profesionales y alumnos de las ramas de ingeniería y gestores de proyectos en general. Personas en general que sientan que la organización es una herramienta muy útil para el éxito de las tareas.

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 2.5 Créditos

OBJETIVOS: Conseguir que el alumno obtenga los beneficios de planificar, organizar, y gestionar la realización de cualquier tipo de proyecto a través de un software especializado

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

PROGRAMA:

- Introducción. Definiciones. Gestión de proyectos.

- Introducción al programa. organización de tareas. Hito. Tarea repetitiva. Duración de las tareas. Estimación de la duración de las tareas. Creación del calendario de trabajo.

- Vinculación entre tareas. Tipos de vínculos. Ruta crítica del proyecto.

- Recursos. Tipos. Lista de recursos. Asignación recursos a tareas Visualización de la duración, las unidades y el trabajo.

- Corrección de las sobreasignaciones. Gráficos de recursos. Reemplazar recursos. Corrección de las asignaciones.

- Visualización de la información. Vistas de un proyecto. Diagrama de Gantt. Diagrama de red
Gantt de seguimiento. Otras vistas.

- Seguimiento de tareas. Detalles de las tareas. Ajuste del plan del proyecto, Notas.

- Informes e impresión. Configurar la página. Crear informes.

- Plantillas. Utilidad y creación.

- Elaboración e implantación de un proyecto desde cero para concretar los conocimientos adquiridos en la parte presencial.

PROFESORADO:

- Manuel Castejón Limas, Profesor Titular de Universidad del Área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de León

- Javier Alfonso Cendón, Profesor Ayudante Doctor del Área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de León

- Roberto Guzmán Martínez, Ingeniero de Organización Industrial miembro del SIC de la Universidad de León

ENTIDADES COLABORADORAS: